## Slide 1
SUELEN GC
suelengcarvalho@gmail.com
ITA - Gestão Estratégica de Projetos
Padrões para Implantar Métodos Ágeis

## Slide 2
Por que este tema???
As empresas tem percebido que ser ágil é melhor para o negócio e para elas mesmas como corporação!!!
Tentam implantar ágil, muitas vezes sem sucesso!!!
Colocam a culpa na metodologia!!!

## Slide 3
Tornar-se ágil foge a “metodologia”
“ler e aplicar”! ! !
Empresas querem ser ágil mas não sabem como ser ágil ! ! !
As empresas não sabem como fazer para serem Ágil...
Há muitas dúvidas...
Muita informação não confiável...

## Slide 4
O quê?? Não tem mais documentação!?!?!
Programação em par??? Que isso?
Desenvolver testes???
Quadros??? Postit’s??? Pra quê???
O desenvolvedor fala com o clientes???
Não tem gestor??

## Slide 5
Muitas dúvidas...

## Slide 6
Por onde começar????

## Slide 7
Será que há um “caminho das pedras”...??
O que sabemos é que muitas empresas já implantaram ágil com sucesso...
Como elas fizeram??
Há algo em comum???

## Slide 8
PMBOK: Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.
Projetos

## Slide 9
PMI: processo através do qual se aplicam conhecimentos, capacidades, instrumentos e técnicas às atividades do projeto de forma a satisfazer as necessidades e expectativas dos diversos stakeholders.
Turner: refere que a gestão de projetos é um processo através do qual um projeto é levado a uma conclusão. Tem três dimensões: objetivos (âmbito, organização, qualidade, custo, tempo); processo de gestão (planejar, organizar, implementar, controlar); níveis (integrativo, estratégico, táctico).
Kerzner: a gestão de projeto de relativamente curto prazo que foi estabelecido para a concretização de objetivos específicos.
Gestão de Projetos

## Slide 10
Christopher Alexander: cada padrão é uma regra de três partes que expressa a relação entre um certo contexto, um problema e uma solução.
Richard Gabriel: cada padrão é uma regra de três partes que expressa a relação entre um certo contexto, um certo sistema de forças que ocorre repetidamente neste contexto e uma certa configuração de software que permita que essas forças se resolvam.
Martin Fowler: um padrão é uma ideia que foi útil em algum contexto prático e provavelmente será útil em outros .
Daniel Cukier: um padrão pode ser visto como um documento que descreve um problema e uma possível solução já pensada por alguém.
Padrões

## Slide 11: Padrões - Definição
“Padrão é como uma regra de três partes que expressa a relação entre um certo contexto, um problema e uma solução.”
(Daniel Cukier Apud Christopher Alexander)
Ainda segundo Cukier:
“Padrões não são invenções de algo novo. “
“Apenas são observados pela experiência e escritos numa estrutura definida; padrões transformam conhecimento tacito em conhecimento explícito. “
“Eles existem em diferentes níveis de abstração e o seu uso previne que se reinvente a roda".
Padrões para Implantar Métodos Ágeis

## Slide 12: Métodos Ágeis - Origem
“A base dos métodos Ágeis é o IIDD (desenho e desenvolvimento iterativo e incremental), um método adoptado há cerca de 75 anos”
Dentre os dias 11 a 13 de fevereiro de 2001, nas montanhas Wasatch de Utah, 17 pessoas, cada qual conhecedor profundo de um método ágil, formavam a “Aliança Ágil”.
Seus objetivos eram identificar as semelhanças existentes nos métodos ágeis usados e assim formar o “Manifesto Ágil”.
Padrões para Implantar Métodos Ágeis

## Slide 13: Métodos Ágeis – Manifesto Ágil
Resultado do Manifesto Ágil foram 4 valores e 12 princípios. Seguem abaixo os valores:
Indivíduos e interação
Software em funcionamento
Colaboração com o Cliente
Responder a mudanças
Processo e ferramentas
Documentação abrangente
Negociação de contratos
Seguir um plano
+Que
Padrões para Implantar Métodos Ágeis

## Slide 14: Métodos Ágeis - Definição
“For many people the appeal of these agile methodologies is their reaction to the bureaucracy of the engineering methodologies. These new methods attempt a useful compromise between no process and too much process, providing just enough process to gain a reasonable payoff.”
Martin Fowler – The New Methodology, 200o (review on 2005)
Padrões para Implantar Métodos Ágeis

## Slide 15: Métodos Ágeis – Equipes Ágeis
“É fundamental que certas características-chave estejam presentes entre as pessoas da equipa ágil.“
  Competência;
  Foco comum;
  Colaboração;
  Capacidade de tomada de decisão;
  Habilidade de resolver problemas vagos;
  Respeito e confiança mútua;
  Auto organização.
(Mário Tomás Apud Roger S. Pressman)
Padrões para Implantar Métodos Ágeis

## Slide 16: Contextualização Ambiental
A seleção dos entrevistados será baseada em critérios como:
Líderes de Projetos.
Aplicaram Métodos Ágeis com sucesso na gestão de algum projeto.
Projetos de desenvolvimento de software.
Não será exigida nenhuma maturidade em gestão de projetos prévia a implantação de Métodos Ágeis.
É de maior interesse, porém não exclusivo, equipes que não tenham prévio conhecimento em métodos ágeis.
Padrões para Implantar Métodos Ágeis

## Slide 17: Alinhamento Prospectivo
Em 1986, os professores Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka concluiram em seu estudo entitulado “O Novo Novo Jogo de Desenvolvimento de Produto” que:
“A demora no lançamento de um novo produto postergava o retorno sobre os investimentos realizados e ainda podia ocasionar perda de competitividade.”
A seguir segue o quadro que resume as principais diferenças identificadas com relação ao modelo tradicional (waterfall) e o processo sobreposto (overlap), chamado pelos autores de Abordagem Rugby.
Padrões para Implantar Métodos Ágeis

## Slide 18: Alinhamento Prospectivo

## Slide 19: Alinhamento Prospectivo
Ainda segundo Takeuchi e Nonaka:
“As empresas que adotavam o modelo sobreposto (abordagem Rugby), conseguiam reduzir drasticamente seus ciclos de desenvolvimento, o que permitia a liberação de novos produtos para o mercado em períodos cada vez mais curtos.“
“...Na maioria das vezes, esses produtos tornavam-se sucesso de vendas, uma vez superavam as expectativas dos clientes devido ao alto nível de atendimento das suas necessidades e também pela incorporação freqüente de inovações.”

## Slide 20: Alinhamento Prospectivo

## Slide 21: Alinhamento Estratégico
Conforme dito pelos autores Ricardo Leão Koch e Leonardo Rocha de Oliveira:
“Visando maior competitividade, produtividade e lucro, empresas buscam constantemente por novas maneiras de realizar suas atividades de trabalho.”
“Em todos os projetos de software a existência de mudanças é inevitável.”
Com base no exposto, concluímos que os métodos ágeis resultam em lançamentos e retorno sobre o investimento em um período menor de tempo e com qualidade.
Vimos também que as empresas estão cada vez mais buscando formas de lançar seus produtos mais rapidamente.

## Slide 22: Motivação da Pesquisa
Atualmente existem muitos estudos que abordam como executar métodos ágeis, porém poucos abordando como implantá-los.
Muitas empresas não estão usufruindo destes novos conceitos ágeis pois tem dificuldade de migrar.
Um detalhe interessante desta mudança é que ela trata mais de aspectos conceituais, de princípios e psicológicas do que aspectos de conhecimento técnico. Pois lidam com a cultura que a empresa cria em cada colaborador.
Desta forma, ter um guia de como implantar Métodos Ágeis é importante pois aumentam as probabilidades de sucesso na implantação.
Vale ressaltar novamente, como bem disse Daniel Cukier:
“A solução apresentada pelo padrão não e a única existente e não há garantia de que seja a melhor, mas por já ter sido experimentada algumas vezes com sucesso, pode ser considerada uma solução satisfatória.”

## Slide 23: Metodologia Adotada
Para identificar e categorizar as principais ações que levaram a aplicação de MA ao sucesso, é necessária uma investigação ampla, a qual exige extrair o máximo de informações e opiniões dos entrevistados, explorando o conhecimento e experiência dos mesmos.
Desta forma, este trabalho utilizará uma pesquisa exploratória, a qual é indicada para casos em que o pesquisador não tem uma idéia clara dos problemas que devem ser enfrentados durante a investigação (COOPER;SCHINDLER, 2003).
Com isso será possível identificar as formas como MA são aplicados nas empresas dos entrevistados, bem como as principais ações que os levaram a obter sucesso.
A coleta de dados será realizada pela aplicação de um questionário com perguntas semi-estruturadas, visando respostas abertas a fim de entender melhor a situação atual do entrevistado.

## Slide 24: Resultados Esperados
Pretende-se após a pesquisa reunir um conjunto e ordem de padrões para implantação de métodos ágeis de gerenciamento de software, de forma que, se aplicadas, aumentam a probabilidade de sucesso na implantação.

## Slide 25: Conclusões
Após este estudo, espera-se chegar a conclusões tais como:
  Toda implantação de Métodos Ágeis passam por situações obstáculo semelhantes, aos quais denominamos como problemas recorrentes.
  Alguns dos obstáculos que surgem durante a implantação de Métodos Ágeis podem ser superados com algum dos padrões encontrados nesta pesquisa.
  Toda implantação de Métodos Ágeis devem envolver a todos.

## Slide 26: Bibliografia
Artigo Caso de sucesso Gestão efetiva em megaprojetos de construção
Silvio Luiz Zen, Mauro Cesar Pereira, Ricardo Cobianchi
Revista Mundo PM
Edição 036 Fevereiro / Março 2011
Artigo As Origens do CMMI e dos Métodos Ágeis
Sinfic - Sistemas de Informação Industriais e Consultoria
http://www.sinfic.pt/SinficWeb/displayconteudo.do2?numero=64457
The New Methodology
Martin Fowler
http://martinfowler.com/articles/newMethodology.html

## Slide 27: Bibliografia
Chaos Report 2010.
Disponível em www.standishgroup.com
Agile Manifest
http://agilemanifesto.org/
Artigo O Manifesto Ágil
http://universoagil.com.br/11/06/2010/o-manifesto-agil
Fundamentos do Scrum – 2ª parte
Roberto Simões
http://www.scrumrj.org/2011/03/11/fundamentos-do-scrum-2a-parte/

## Slide 28: Bibliografia
Artigo Riscos na Utilização de Métodos Ágeis na Gestão de Projetos de Software
Ricardo Leão Koch, Leonardo Rocha de Oliveira (PUCRS)
http://www.convibra.com.br/upload/paper/adm/adm_1488.pdf
Wikipedia – IBM Rational Unified Process
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBM_Rational_Unified_Process
PMI e Gerenciamento de Projetos
Márcio d'Ávila
http://www.mhavila.com.br/topicos/gestao/pmbok.html
Wikipedia – Desenvolvimento de Software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_de_software
http://www.normalizacao.cni.org.br/glossario.htm

## Slide 29: Bibliografia
Dissertação Padrões para Introduzir Novas Ideias na Indústria de Software
Daniel Cukier
http://danicuki.tecnologia.ws/danicuki/dissertacao-revisada.pdf ou
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-02062010-090558/fr.php
Métodos Ágeis: Características, pontos fortes e fracos e possibilidades de aplicação
Mário Rui Sampaio Tomás
http://run.unl.pt/bitstream/10362/2003/1/WPSeries_09_2009Tomas.pdf